ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол місцевої комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій П’ятихатської міської ради

від «10» січня 2023 року № 1

ПЛАН

організаційних і практичних заходів щодо підготовки та дій під час пропуску льодоходу, повені та паводків

на території П’ятихатської міської територіальної громади у 2023 році

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС), пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків.

Основні завдання плану:

забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів центральних органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;

координація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо запобігання НС, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків НС;

забезпечення державного контролю за станом готовності субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у П’ятихатській міській територіальній громаді до оперативного реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів, відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із паводком, пропуском льодоходу і повені. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати шкідливого впливу природних явищ та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, повені та паводків | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | до 13.02.2023 |
|  | Уточнити розрахунки сил та засобів, що можуть бути задіяні для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старости виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; відділення поліції № 7 Кам’янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області; Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області; комунальне некомерційне підприємство «П’ятихатський центр первинної медико-санітарної допомоги» П’ятихатської міської ради; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | до 13.02.2023 |
|  | Уточнити порядок взаємодії органів управління всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області; територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; відділення поліції № 7 Кам’янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області | до 13.02.2023 |
|  | Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, працівників та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовані масштаби | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | у разі загрози та при проходженні льодоходу, паводка та повені |
|  | Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для керівництва роботами підчас пропуску льодоходу, повені та паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідальних працівників | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області | у разі виникнення надзвичайної ситуації |
|  | Привести в готовність гідрометричні споруди, спецавтотранспорт, плавзасоби, засоби вимірювальної техніки та обладнання для здійснення гідрологічних спостережень на гідрологічних постах під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Забезпечити надійний зв’язок з гідрологічними станціями та постами | територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | до 13.02.2023 |
|  | Визначити балансоутримувачів безгосподарських гідротехнічних споруд та вжити заходів щодо їх готовності до пропуску паводкових вод | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | до 13.02.2023 |
|  | Перевірити стан гідроспоруд, водосховищ, ставків, меліоративних систем та об’єктів, що знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводку, пропуску льодоходу та повені (за напрямком діяльності). Особливу увагу звернути на стан об’єктів забезпечення життєдіяльності населення і галузей економіки, у тому числі ліній зв’язку та електромереж, теплоцентралей, трубо і продуктопроводів, тощо | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області; Верхньодніпровський об’єднаний район електричних мереж акціонерного товариства «ДТЕК Дніпровські електромережі» міста П’ятихатки | до 13.02.2023 |
|  | Вжити заходів щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливної каналізації, дренажних систем, природних та штучних дренажів для відведення талої та дощової води у населених пунктах в умовах можливої повені та паводку | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | до 13.02.2023 |
|  | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою, створити резерв паливо-мастильних матеріалів | територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області; Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області | до 13.02.2023 |
|  | Провести обстеження наявних плавзасобів незалежно від форм власності, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах льодоходу, повені та паводків | старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | до 13.02.2023 |
|  | Уточнити (відкоригувати) плани евакуації населення (працівників), матеріальних та культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового його розміщення на період евакуації | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; відділення поліції № 7 Кам’янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області | до 13.02.2023 |
|  | Визначити у складі місцевих і об’єктових матеріальних резервів, призначених для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас паливо-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту, тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливого затоплення | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | до 13.02.2023 |
|  | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води, проведення посиленого відомчого лабораторного контролю і державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження льодоходу, повені та паводків | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; комунальне підприємство П’ятихатської міської ради «ЖИТЛОКОМПЛЕКС»; П’ятихатське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області; відокремлений структурний підрозділ «Жовтоводський міжгромадський відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | у період проходження льодоходу, повені та паводків |
|  | Забезпечити накопичення паливо-мастильних матеріалів у місцевому та міському матеріальному резерві для завчасного вирішення питань підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; фінансове управління П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | до 13.02.2023 |
| Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків |  |  |  |
|  | Не допускати в період пропуску льодоходу, повені та паводків відключення підрозділів Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, які здійснюють гідрометеорологічні спостереження, а також важливих водогосподарських об’єктів від засобів зв’язку та електропостачання | старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; Верхньодніпровський об’єднаний район електричних мереж акціонерного товариства «ДТЕК Дніпровські електромережі» міста П’ятихатки | у період проходження льодоходу, повені та паводків |
|  | Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг водних об’єктів. | старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | постійно |
|  | Забезпечити у межах ділянок відповідальності вжиття заходів щодо стійкого функціонування мостів, розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою попередження виникнення льодових заторів, залишків деревини та сміття у межах ділянок відповідальності після кожного паводка | Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області; структурні підрозділи служби колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» в межах П’ятихатської міської територіальної громади; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | постійно |
|  | Забезпечити своєчасну розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих протоків, річок з метою недопущення затримання талих вод у місцях розташування населених пунктів | старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | постійно |
|  | Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту від затоплення місць зберігання хімічних засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно небезпечних об’єктів | старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; сільгосппідприємства; відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | у період формування і проходження паводка та повені |
|  | Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил за участю представників природоохоронних, санітарно-епідеміологічних, рибоохоронних органів та інших зацікавлених державних установ і організацій | Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області; П’ятихатське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області; відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; комунальне підприємство П’ятихатської міської ради «ЖИТЛОКОМПЛЕКС»; балансоутримувачі водогосподарських систем та споруд | у період формування і проходження паводка, льодоходу та повені |
|  | - Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях підтоплених населених пунктів та після спаду води. Забезпечити готовність для проведення досліджень об’єктів навколишнього середовища в районах підтоплення у випадку епідемускладнень | відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; П’ятихатське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області; відокремлений структурний підрозділ «Жовтоводський міжгромадський відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | під час підтоплення |
|  | Провести цільові перевірки стану готовності суб’єктів господарювання до дій за призначенням під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Надати методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань підготовки до проходження паводку, льодоходу та повені, діям під час загрози або виникнення НС | комунальне підприємство П’ятихатської міської ради «КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС»; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області | у випадку загрози виникнення НС або виникнення НС |
|  | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, паводка і повені, правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | відділ загальної, організаційної, інформаційної та кадрової роботи виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; комунальне підприємство «Телекомпанія «Досвітні Вогні» П’ятихатської міської ради; старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; територіальний підрозділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області; Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області; відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради | у період проходження льодоходу, повені та паводків |
|  | Згідно визначених термінів своєчасно інформувати відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету П’ятихатської міської ради про виконання заходів, передбачених цим Планом, та готовності до дій під час загрози або виникнення НС, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків | старостати виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; структурні підрозділи виконавчого комітету П’ятихатської міської ради; територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня; організації, установи, підприємства відповідальні за виконання вимог Плану | згідно визначених термінів |

Головний спеціаліст з цивільного захисту, оборонної і мобілізаційної роботи та співпраці

з правоохоронними органами відділу житлово-комунального господарства, цивільного захисту, співпраці з правоохоронними органами, комунальної власності, земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого

комітету П’ятихатської міської ради 										Олександр ЧЕРЕДНІЧЕНКО